| 1 | Titlu proiect | SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI IN MUNICIPIUL ZALAU |
| --- | --- | --- |
| 2 | Finanţare | POR – Axa 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - potenţiali poli de creştere Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre urbane http://www.inforegio.ro/index.php?page=PUBLICATIONS_GUIDE_DOC |
| 3 | Contract de finanţare |  |
| 4 | Cod SMIS | 7355 |
| 5 | Denumire beneficiar | CONSILIUL LOCAL ZALĂU prin PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ZALĂU |
| 6 | Partener | N/A |
| 7 | Localizare proiect | Regiunea 6 N-V, Sălaj, Zalău |
| 8 | Durată proiect | 10 luni |
| 9 | Buget total | 15.430.548,66 lei |
| 9.1 | Valoare eligibilă | 12.464.129,75 lei |
| 9.2 | Valoare neeligibilă | 400 lei |
| 9.3 | TVA | 2.966.018,91 lei |
| 9.4 | Asistenţă financiară solicitată | 12.214.847,15 lei |
| 9.5 | Contribuţie proprie, fără TVA | 249.682,60 lei |
| 10 | HCL de aprobare a participării la proiect | HCL Nr. 31/14.02.2011 |
| 11 | Obiectiv general | Creşterea calităţii vieţii în municipiul Zalău si îmbunătăţirea atractivităţii municipiului faţă de proprii rezidenţi şi faţă de non-rezidenţi, prin imbunătăţirea accesibilităţii şi a traficului în centrul oraşului şi în municipiu si asigurarerea unui transport de calitate, rapid sigur şi nepoluant |
| 12 | Obiective specifice | Obiective specifice 1.Imbunatatirea circulatiei rutiere si cresterea accesibilitatii zonei - reducerea congestiilor, cresterea vitezei de transport, reducerea timpilor de asteptare- prin introducerea unui sistem inteligent de management al traficului, care cuprinde: centru de comanda si control al traficului, 11 intersectii semaforizate si echipate cu automate de dirijare a circulatiei, sistem de comunicare intre intersectii si centrul de comanda cu fibra optica, sistem de impunere a legii in trafic si sistem de management al defectelor. 2.Reducerea poluarii mediului cu emisii de noxe cauzate de trafic si zgomot asociat traficului si reducerea impactului asupra sanatatii populatiei, prin reducerea timpilor de stationare in intersectii si in consecinta a consumurilor de carburanti si a zgomotului. 3.Cresterea sigurantei circulatiei auto si pietonale prin implementarea sistemului de detectare a trecerilor pe culoarea rosie a semaforului si a unui sistem de detectare a depasirii vitezei admise. 4. Imbunatatirea calitatii spatiului public urban prin montarea ingropata a cablului de comunicare din fibra optica si dezafectarea cablurilor aeriene. |
| 13 | Activităţi | Activităţi derulate înainte de semnarea contractului de finantare Activitatea 1. Realizarea documentaţiei tehnico-economice (studiu de fezabilitate si analiza cost beneficiu, studiu de trafic proiect tehnic, detalii de executie,documentatii avize si acorduri) si obtinerea avizelor si acordurilor necesare Activitatea 2.Elaborarea dosarului cererii de finantare si depunerea la OI, Activitatea 3. Contractarea grantului B. Activităţi după semnarea contractului de finanţare, Activitatea 4. Asigurarea managementul de proiect Activitatea 5.Asigurarea serviciilor de audit extern Activitatea 6.Solicitarea si obtinerea prefinantarii Activitatea 7. Asigurarea informarii si publicitatii proiectului:materiale de informare si publicitate (pliante de promovare, autocolante,banner, panou temporar si placa permanenta), informare prin mass-media, inclusiv pe pagina web si in publicatia primariei Activitatea 8. Asigurarea serviciului de executie a lucrarilor Activitate 9. Asigurarea serviciilor de supraveghere a execuţiei tehnice pentru lucrările de investiţii( dirigintie de santier) |
| 14 | Rezultate | Realizarea documentaţiei tehnico-economice 1 Studiu de fezabilitate, care include si analiza cost-beneficiu 1 Studiu de trafic 3 Documentatii pentru avize 1 Proces verbal de predare-primire HCL nr.80/24.03.2009 certificat de urbanism nr.214/10.03.2009 emis aviz alimentare cu energie electrica nr. 260/26.03.2009 aviz Politia Rutiera Zalau, nr. 16631/16.03.2009 aviz DGADP nr. Nr 16711/26.03.2009 Autorizaţie de construire emisă pe numele Beneficiarului acord/aviz ISC emis în termen Informare si publicitate : 300 buc. autocolante;se vor aplica pe toate echipamentele achizitionate prin proiect; panou temporar(pentru santier), cu dimensiuni de 2 x 1,2 m ; se va monta la inceperea lucrarilor de constructii si se va mentine pe perioada de implementare, pina la instalarea placii permanente. placa permanenta, cu dimensiunile de min 70x45cm; se va monta la finalizarea proiectului, cu durata permanenta; va respecta cerinţele din Manualul de Identitate Vizuală dar si arthitectura parcului; banner cu dimenisuni de 7 mp; se va monta la inceperea lucrarilor de constructii si se va mentine pina la finalizarea lucrarilor, in zona de maximă vizibilitate. 2 comunicate de presa in presa locala 2 conferinte de presa 4 articole de presa in urma conferintelor 2 rapoarte de eveniment întocmite de către asistent-managerul unităţii de implementare 2 aparitii pe site-ul primariei Lucrari si dotari Canalizație electrică de semaforizare: canalizație-1842 m, camere de tragere-83, stilpi semafoare simpli și in consola noi-84 Instalații de semaforizare: semafoare corespunzatoare pentru vehicule, pietoni/bicicliști,noi-176buc, lampi cu lumină intermitentă-6 buc, dispozitive push-button-pietoni- 4buc, module de detecție în automat-38 buc, cabluri și conductori 9467,66 ml, automate de dirijare a circulației-11 buc Detectori de trafic:bucle inductive-135 buc; camere de tragere pentru bucle-23 buc;canalizație pentru bucle-287ml;tuburi pentru bucle- 331ml;cabluri pentru bucle-10.088,92 ml Branșamente și legări lapământ:prize de pământ-11buc;branșamente-3buc Semnalizare rutieră cu indicatoare și marcaje:stilpi pentru indicatoare noi- 40buc, indicatoare rutiere noi-165 buc, marcaje longitudinale, transversale si diverse-1279,86mp, marcaj tactil, performant pentru nevazători-164.12mp Supraveghere video:camere video de supraveghere noi-11 buc, server camere video cu licență software inclusă-1 buc, dispozitiv de stocare in rețea cu licență software-1 buc, cabluri și cordoane flexibile-2233 ml Comunicație prin fibră optică:canalizație-6171 ml,tub PVC-6326 ml;cablu fibră optică-6500 ml; camere de tragere-109 buc Amenajare dispecerat și echipare cu: stații de lucru cu licențe software incluse-4buc, 5 servere cu licențe software incluse;dulap rack19(; sursa neintreruptibila UPS cu 8 ieșiri servere;imprimantă A4 laser color;modul monitor 50( pentru wall display-4 buc Sistem de impunere a legii în trafic: sistem de detecție a trecerii pe roșu și depașire de viteză cu licențe software incluse |
| 15 | Echipa de proiect | Manager de proiect – Rodica Ciurte Asistent manager de proiect – Simina Sampetrean Responsabil achizitii / investitii 1– Galea Anica Responsabil achizitii / investitii 2-Maria Brudasca Responsabil financiar – Sabau Nela Responsabil juridic -Loredana Muresan Responsabil IT -Pripon Radu Responsabil - tehnic/servicul de semnalizare rutiera DGADP – Aurel Bican |
| 16 | Jurnal de proiect | link |
| 17 | Fotogalerie |  |
| 18 | Informare şi publicitate | Comunicat de presa |

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.